**总体部课题任务工作计划**

**（2015年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **吴西飞** | **所属项目** | **上海专项/先导专项** |
| **任务组名称** | **新型桌面组** | **工作类型** | **开发 / 研究** |
| **总体**  **任务描述** | **面对用户日益增长的多设备使用的需求，完成跨设备的新型桌面环境的二期研发，重点包括支持多平台的Web/JS运行环境、以用户为中心的跨平台设备互联框架、跨平台数据同步框架、支持多种应用类型的应用框架、支持多平台的融合设备数据互联新型桌面以及以标签推荐为示例的自组网计算模型典型实现。** | | |
| **任务目标**  **计划** | **1月-2月：完成新型桌面1.0版本的内部研发和发布工作**  产出：相关代码有效提交30-60  **3月-10月：以用户为中心的跨平台设备互联框架研发**：包括二维码认证、数据传输、数据同步等特色功能  产出：相关技术报告3-6篇，相关技术文档3-6篇，相关代码有效提交40-80  **4月-7月：Android平台的Web/JS运行环境研发**：并基于此运行环境进一步完善Android桌面的实现，实现与PC平台的统一研发  产出：相关技术报告2-4篇，相关技术文档2-4篇，相关代码有效提交20-50  **8月-11月：Android平台的数据框架研发**  产出：相关技术报告2-4篇，相关技术文档2-4篇，相关代码有效提交20-50  **11月-12月：面向新型桌面的典型功能应用程序的研发**，如用户反馈，跨平台典型应用  产出：至少2个面向新型桌面的典型应用，相关代码有效提交20-50 | | |
| **任务**  **考核指标** | 1. 完成至少10篇技术报告或技术文档 2. 经过审核的有效代码批量提交达到150次，或代码行数达4.5万行   3. 完成至少2个面向新型桌面的典型应用 | | |
| **目标与计划确认** | 填报人（签字）： 日期： | | |
| 领导审批（签字）： 日期： | | |